ДОКУМЕНТ 4

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Что именно мы делаем, в каком порядке и чего не делаем

Устав проекта  ·  Версия 1.0  ·  Август 2026

Здесь жёстко зафиксировано, что входит в первую версию, а что — нет.

Как читаются приоритеты:

- Must — обязательно. Без этого не запускаем.

- Should — очень желательно, но можно чуть сдвинуть.

- Could — хорошо бы, но спокойно откладываем.

- Won't — сознательно не делаем сейчас.

Что обязательно в MVP:

- Быстрое создание персонажа

- 4–6 рабочих мини-игр (Молния, Память-сетка, Переключатель, Фокус-лента + ещё 1–2)

- Уровни, опыт, монеты, достижения, ежедневные квесты

- Сбор статистики и простой экран прогресса

- Черновые рекомендации уже с 3–5 дня

- Привязка родителя + короткий понятный отчёт

Что сознательно не делаем в первой версии: Рейтинги, battle pass, сложный ИИ, мультиплеер, нативное приложение, сайт, B2B, сложные графики.

Есть чёткие критерии «готово» по каждой функции и отдельный список, когда MVP можно уже показывать реальным детям и родителям.

Главное правило: пока Must-функции не стабильны — никаких новых «крутых идей».

1. Зачем этот документ

Здесь зафиксировано, что входит в продукт, а что — нет. Когда будем делать через vibe-coding, этот документ будет главным источником правды. Если функции нет в PRD — её нет в продукте. Если приоритет Must — делаем в первую очередь.

2. Как читаем приоритеты

| Приоритет | Что значит |
| --- | --- |
| Must | Обязательно в первой рабочей версии. Без этого продукт не запускаем. |
| Should | Очень желательно в первой версии. Можно чуть сдвинуть, если упираемся в сроки. |
| Could | Хорошо бы иметь, но можно спокойно отложить на следующую фазу. |
| Won't | Не делаем. Ни сейчас, ни в ближайшие версии. Сознательный отказ. |

3. Объём первой версии (MVP)

Первая версия должна дать ребёнку полноценный игровой опыт и родителю — минимальную прозрачность. Всё остальное — потом.

3.1. Онбординг и персонаж

| Функция | Приоритет | Критерий «готово» |
| --- | --- | --- |
| Быстрое создание персонажа (имя + аватар) | Must | Укладывается в 40 секунд. Есть минимум 8 вариантов аватара. |
| Короткий онбординг (1–2 экрана) | Must | Ребёнок понимает, что делать, без длинных текстов. |
| Стартовый «талант» персонажа | Should | Даёт лёгкое ощущение уникальности с первой минуты. |

3.2. Мини-игры

В MVP должно быть 5–6 рабочих мини-игр. Каждая привязана к конкретному навыку.

| Игра | Навык | Приоритет | Критерий «готово» |
| --- | --- | --- | --- |
| Молния | Скорость реакции | Must | Работает, есть 3+ уровня сложности, пишется статистика. |
| Память-сетка | Рабочая память | Must | Работает, сложность растёт, статистика пишется. |
| Переключатель | Когнитивная гибкость | Must | Правила меняются, игрок успевает адаптироваться. |
| Фокус-лента | Устойчивость внимания | Must | Длинная серия, видно падение точности к концу. |
| Паттерн | Логика / закономерности | Should | Минимум 3 типа заданий, растущая сложность. |
| Двойной поток | Разделённое внимание | Should | Два потока стимулов, базовая статистика. |

3.3. Прогрессия и мотивация

| Функция | Приоритет | Критерий «готово» |
| --- | --- | --- |
| Уровни персонажа + опыт | Must | За сессию видно рост опыта и повышение уровня. |
| Внутриигровая валюта (монеты) | Must | Монеты падают за игры, их можно тратить на простые вещи. |
| Достижения (базовый набор) | Must | Минимум 15–20 достижений. Есть редкие. |
| Ежедневные квесты | Must | 3 простых квеста каждый день. Награда понятна. |
| Стрики (серии дней) | Should | Видно текущую серию. Есть защита от срыва (1 раз). |
| Простая кастомизация персонажа | Should | Можно менять 2–3 элемента за монеты. |

3.4. Статистика и ранняя персонализация

| Функция | Приоритет | Критерий «готово» |
| --- | --- | --- |
| Сбор базовой статистики по каждой игре | Must | Пишутся: точность, время реакции, количество попыток. |
| Простой экран «Мой прогресс» | Must | Ребёнок видит рост по 2–3 навыкам. |
| Черновой профиль + 1–2 рекомендации (с 3–5 дня) | Must | Появляются автоматически. Можно проигнорировать. |
| Сравнение «я сегодня vs я неделю назад» | Should | Понятный визуальный рост, без сложных графиков. |

3.5. Родительский слой

| Функция | Приоритет | Критерий «готово» |
| --- | --- | --- |
| Привязка родителя (код / ссылка) | Must | Родитель видит кабинет после привязки. |
| Короткий отчёт: время + навыки за день/неделю | Must | Читается за 20–30 секунд. Без воды. |
| Лимит времени в день (ставит родитель) | Should | После лимита игра мягко говорит «на сегодня хватит». |
| Еженедельное сообщение-отчёт в бот | Could | Приходит раз в неделю. Можно отключить. |

3.6. Технический минимум

| Функция | Приоритет | Критерий «готово» |
| --- | --- | --- |
| Telegram Mini App + бот | Must | Открывается из бота. Работает на телефоне. |
| Сохранение прогресса | Must | После закрытия всё на месте. |
| Работа на iOS и Android внутри Telegram | Must | Проверено на реальных устройствах. |

4. Что сознательно не делаем в MVP (Won't)

- Полноценный ИИ-профиль с глубокими рекомендациями (только черновой)

- Дружеские и глобальные рейтинги

- Battle Pass и сезоны

- Сложную кастомизацию и магазин косметики

- Голосовые и анимационные излишества

- Мультиплеер и совместные игры

- Интеграцию с школами и B2B

- Нативное приложение или отдельный сайт

- Сложные графики и «научные» отчёты для родителей

Всё это можно добавить позже. Сейчас важнее сделать ядро крепким.

5. Критерии, что MVP можно показывать людям

Запускаем закрытый тест только когда выполняется всё ниже:

- Ребёнок за 7 минут понимает, что делать, и получает первое достижение

- Есть минимум 4 полностью рабочие мини-игры

- Прогресс сохраняется

- Родитель может привязаться и увидеть хотя бы время и список навыков

- Нет критических багов, из-за которых прогресс теряется

- Тексты прошли через фильтр Документа 2 (никаких запрещённых обещаний)

6. Что будет после MVP (кратко)

Когда первая версия стабильно работает и есть первые данные:

- Углубляем персонализацию (Документ 9)

- Добавляем 2–3 новые мини-игры

- Включаем стрики, больше достижений, простую кастомизацию

- Делаем нормальный родительский дашборд

- Только потом — рейтинги, сезоны и монетизацию

7. Главное правило

Если возникает желание добавить «ещё одну крутую штуку» до того, как Must-функции готовы и стабильны — останавливаемся. Сначала ядро, потом украшения.

Этот документ — граница объёма. Всё, что в нём Must, должно быть сделано. Всё, что Won't — не трогаем, пока не решим иначе отдельным решением.