ДОКУМЕНТ 11

ROADMAP & MILESTONES

Куда идём и по каким признакам понимаем, что пора двигаться дальше

Устав проекта  ·  Версия 1.0  ·  Август 2026

Здесь зафиксировано, куда идём и по каким признакам понимаем, что пора двигаться дальше.

- Фаза 0 (2–4 недели) — каркас + одна рабочая игра

- Фаза 1 (6–10 недель) — полноценный MVP и закрытый тест

- Фаза 2 — усиление, персонализация, первые деньги

- Фаза 3 — рост и масштабирование

У каждой фазы есть чёткий критерий выхода. Сроки ориентировочные, важнее качество ядра. Есть список ключевых вех (первая живая игра, первый посторонний ребёнок, первый платёж и т.д.).

1. Как читаем этот документ

Сроки здесь ориентировочные. Мы не привязаны к календарю жёстко. Важнее критерии «готово». Пока критерии фазы не выполнены — не прыгаем в следующую. Лучше сделать крепко, чем быстро и криво.

2. Фаза 0 — Подготовка (2–4 недели)

Цель: собрать фундамент и проверить, что vibe-coding реально позволяет нам двигаться.

- Утверждены все ключевые документы устава

- Создан Telegram-бот и пустой Mini App, который открывается

- Настроена база (Supabase или аналог) и сохранение простого прогресса

- Сделана одна тестовая мини-игра «Молния» до рабочего состояния

- Проведён первый тест на 2–3 реальных детях (даже родственниках)

Критерий выхода: есть работающий каркас + одна игра, в которую можно поиграть и сохранить результат.

3. Фаза 1 — MVP (6–10 недель)

Цель: получить первую версию, которую не стыдно показывать незнакомым детям и родителям.

- 4–6 рабочих мини-игр

- Создание персонажа, уровни, опыт, монеты, базовые достижения

- Ежедневные квесты

- Сбор статистики и простой экран прогресса

- Черновые рекомендации с 3–5 дня

- Привязка родителя + короткий отчёт

- Закрытый запуск на 50–150 человек

Критерий выхода: D1 retention хотя бы около 35–40%, дети возвращаются, родители понимают отчёты, нет критических потерь прогресса.

4. Фаза 2 — Усиление и первые деньги (2–4 месяца после MVP)

Цель: сделать продукт устойчивее и начать зарабатывать.

- Улучшение игр по обратной связи

- Более точная персонализация

- Стрики, больше достижений, простая кастомизация

- Нормальный родительский дашборд

- Включение подписки и первых платных опций

- Открытый запуск + первые каналы привлечения

Критерий выхода: есть платящие пользователи, retention не падает, понятно, за что люди готовы платить.

5. Фаза 3 — Рост (дальше)

Цель: масштабировать то, что работает.

- Сезоны и battle pass

- Дружеские рейтинги (аккуратно)

- Новые мини-игры

- Возможные B2B-пилоты

- Улучшение привлечения и удержания

В эту фазу входим только когда Фаза 2 стабильно работает.

6. Важные вехи внутри фаз

| Веха | Что должно быть |
| --- | --- |
| Первая игра живая | Ребёнок может пройти партию и получить результат |
| Прогресс сохраняется | После перезахода всё на месте |
| Первый посторонний ребёнок | Не родственник поиграл и что-то понял |
| Первый родительский отчёт | Родитель увидел время и навыки без объяснений |
| Первые 50 активных | Есть данные по retention |
| Первый платёж | Кто-то добровольно заплатил |

7. Что делаем, если сроки ползут

Не паникуем. Смотрим, какая Must-функция тормозит. Режем Could и часть Should. Главное — не тащить в запуск сырое ядро. Лучше сдвинуть дату, чем выпустить то, от чего дети уходят после первого раза.

8. Главный принцип

Дорожная карта — это направление, а не приговор. Мы двигаемся от доказательства к доказательству: сначала «в это можно поиграть», потом «в это возвращаются», потом «за это платят».

Каждая фаза должна заканчиваться не галочкой «сделали функции», а понятным ответом на вопрос: стало ли лучше для Артёма, Маши, Кирилла и их родителей?