ДОКУМЕНТ 12

RISK REGISTER & MITIGATION

Что может пойти не так и что мы с этим делаем заранее

Устав проекта  ·  Версия 1.0  ·  Август 2026

Здесь собраны главные риски и что с ними делать заранее.

Самые опасные:

- Дети не возвращаются после первого раза

- Игры получаются скучными

- Застреваем в разработке

- Обещания воспринимают как обман

По каждому риску есть конкретные действия. Отдельно — «красные флаги», при которых нужно остановиться и честно пересмотреть подход.

1. Зачем этот документ

Риски не исчезают, если о них не говорить. Здесь собраны главные угрозы проекту и конкретные действия, которые снижают вероятность или ущерб. Документ живой — будем дополнять по ходу.

2. Таблица рисков

| Риск | Уровень | Что делаем |
| --- | --- | --- |
| Дети не возвращаются после первого раза | Высокий | Жёстко тестируем первые 10 минут. Делаем первую партию почти гарантированно успешной. Смотрим D1 каждую неделю. |
| Игры получаются скучными | Высокий | Тестируем на реальных детях рано и часто. Правило: если не хотят нажать «ещё раз» — переделываем. |
| Не хватает навыка vibe-coding / застреваем | Средний | Дробим задачи максимально мелко. Одна функция = один понятный запрос. Не стесняемся упрощать. |
| Обещания о пользе воспринимают как обман | Средний | Жёсткий фильтр формулировок (Документ 2). Только near-transfer. Никаких «IQ» и «станет отличником». |
| Родители не доверяют / не привязываются | Средний | Делаем отчёты максимально простыми и честными. Не давим. Показываем только факты. |
| Упираемся в лимиты бесплатных сервисов | Низкий на старте | Это хороший знак. Платим только когда есть пользователи. Заранее знаем, куда переезжать. |
| Проблемы с данными детей / претензии | Средний | Минимум данных. Явная привязка родителя. Возможность удаления. Юридический минимум с самого начала. |
| Выгорание основателей | Средний | Маленькие фазы с понятными победами. Не тащим всё сразу. Празднуем вехи. |
| Конкуренты сделают похожее быстрее | Низкий/средний | Наше преимущество — скорость итераций, честность и фокус на сильных сторонах. Копируют функции, не копируют культуру продукта. |
| Монетизация отпугивает | Средний | Включаем оплату поздно. Базовый опыт остаётся полным. Никакого давления и pay-to-win. |

3. Красные флаги (когда останавливаемся и думаем)

- D1 retention стабильно ниже 25% после нескольких итераций

- Дети говорят «ну такое» и не возвращаются

- Мы сами перестали верить в формулировки продукта

- Технический долг стал таким, что любая правка ломает всё

- Появилось желание «ну ладно, пообещаем чуть больше ради продаж»

4. Что делаем с красными флагами

Не игнорируем. Собираемся, честно называем проблему, решаем: чинить, упрощать или менять подход. Лучше потратить две недели на переделку ядра, чем полгода толкать мёртвый продукт.

5. Главный принцип

Риск — это не повод бояться. Это повод заранее приготовить ответ. Большинство провалов случаются не потому, что риск был неизвестен, а потому что на него закрывали глаза.

Мы смотрим рискам в лицо заранее — и благодаря этому можем спокойно двигаться вперёд.