ДОКУМЕНТ 14

OPERATING MANUAL

Как мы работаем день за днём

Устав проекта  ·  Версия 1.0  ·  Август 2026

Правила повседневной работы:

- Какой документ главный при спорах

- Как принимаем маленькие, средние и большие решения

- Как работаем с vibe-coding

- Как тестируем на детях

- Как обновляем устав

- Ритм работы и что делать, когда застряли

1. Зачем этот документ

Устав без правил работы быстро превращается в стопку файлов. Здесь — простые договорённости, как мы принимаем решения, тестируем, обновляем документы и не теряем фокус.

2. Источник правды

Все решения сверяем с документами устава в таком порядке:

- Документ 1 (Vision) — не противоречим принципам

- Документ 2 (Messaging) — не нарушаем язык и запреты

- Документ 3 (Personas) — думаем про Артёма, Машу, Кирилла и родителей

- Документ 4 (PRD) — не расползаемся по объёму

- Остальные — по необходимости

Если новый документ или идея спорит с более ранним — сначала решаем конфликт, потом делаем.

3. Как принимаем решения

Маленькие решения (текст кнопки, цвет, формулировка квеста) — можно принимать быстро.

Средние (новая механика, изменение приоритета) — обсуждаем и сверяем с персонами и PRD.

Большие (менять позиционирование, добавлять платформу, обещать больше пользы) — только после явного пересмотра соответствующих документов устава.

4. Как работаем с vibe-coding

- Одна задача = один понятный запрос

- Сначала работающий кусок, потом красота

- Код сразу кладём в Git

- Если ИИ запутался — упрощаем задачу, а не усложняем промпт бесконечно

- Не стесняемся выбрасывать код, который получился кривым

5. Как тестируем

Идеальный порядок:

- Сначала сами проходим путь игрока

- Потом показываем 1–2 знакомым детям

- Смотрим, где спотыкаются и где не хотят продолжать

- Только после этого — более широкий круг

Обратную связь записываем. «Не понравилось» — недостаточно. Нужно понимать, на каком шаге и почему.

6. Как обновляем устав

Документы живые. Когда реальность показывает, что что-то устарело:

- Фиксируем изменение

- Обновляем версию документа

- Кратко пишем, почему изменили

Не копим тайные исключения «ну в этот раз можно». Либо меняем правило, либо следуем ему.

7. Ритм работы

Ориентир:

- Каждая неделя должна заканчиваться чем-то, что можно показать или проверить

- Раз в неделю смотрим ключевые метрики (когда они появятся)

- Раз в 2–3 недели — честный разговор: что работает, что нет, что режем

8. Что делать, когда застряли

- Вернуться к критерию текущей фазы (Документ 11)

- Спросить: это Must или мы снова расползлись?

- Упростить до самого маленького следующего шага

- Протестировать на одном ребёнке вместо того, чтобы бесконечно полировать в одиночку

9. Чего избегаем

- Долгих обсуждений без решения

- Добавления фич «на всякий случай»

- Игнорирования плохих сигналов от детей

- Желания выглядеть умнее, чем продукт есть на самом деле

10. Главный принцип

Мы — CEO, а не кодеры. Наша работа — держать ясность, приоритеты и честность. Технику нам помогает делать ИИ. Но направление, вкус и ответственность — только наши.

Устав существует для того, чтобы в момент сомнений было куда вернуться и от чего оттолкнуться.